一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年XXX第X批投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年公开询比第十五批

投标资料

项目名称：  遴选惠民楼电梯、供应室2号

蒸汽发生器电缆改造供应商项目

投标供应商：（盖章）

一、报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遴选惠民楼电梯、供应室2号蒸汽发生器电缆改造供应商项目 | 项 | 1 | 93541. 41 |  | - 综合单价详见附件： - ★2、投标供应商在提交报价时，需同时提供与报价内容相符的预算书，且预算书须经投标单位加盖公章方为有效。 |

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。

供应商需提供营业执照，需满足以下平台注册要求：在广东政府采购智慧云平台电子卖场“定点集市”的修缮工程专区完成入驻注册，且须附上含有供应商名称及注册状态的有效截图。具体截图样式请参照下图：

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：年月日

授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

四、承诺函

致：廉江市人民医院

对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：

| 标的提供的时间 | 合同生效之日起30个日历天内完工 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 廉江市人民医院 |
| 付款方式 | 1、采用单价合同，待中标方完成采购方指定的建设内容后，双方进行工程竣工验收，以双方确认的工程结算书作为付款依据。 2、扣除结算金额的0.3％作为水电费，实际支付结算书金额的99.7%。 3、采购方收到中标方开具的发票后90天内支付完毕。 |
| 验收要求 | 1、以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)、《建筑装修装饰工程质量验收标准》（GB50210-2018)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准 2、工程质量达到合格标准 |
| 其他 | 1、工程保修期为2年 2、需扣除结算金额的0.3％作为项目的水电费 |

公司名称：（盖章）

日    期：    年   月  日

五、详细评审

| 评审因素 | 评审标准 |  | 响应情况 （填写满足或不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分58分 |  |  |
|  | 商务部分12分 |  |  |
|  | 报价得分30分 |  |  |
| 技术部分 （58分） | 每满足一条技术参数得8分（32分） | 1、中标方按照采购方与中标方议定的范围施工，按项目图纸、清单及现场实际情况，以实际施工工程量为准； |  |
|  |  | 2、参加采购方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前3天提交施工方案、进度计划； |  |
|  |  | 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算； |  |
|  |  | 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用； |  |
|  | 实施方案 (11分) | 根据投标人提供的实施方案进行综合评分，实施方案包含但不限于施工方案、工程质量保障措施、施工进度计划和保障措施、安全生产、文明施工、环境保护措施。 1、有实施方案，优于满足项目需求，得11分； 2、有实施方案，完全满足项目需求，得8分； 3、有实施方案，基本满足项目需求，得5分； 4、有实施方案，不能完全满足项目需求，得1分； 5、未提供不得分。 | 资料附后 |
|  | 本院历史履约评价（4分） | - 根据投标人提供的资料（需评价单位部门盖章），每提供一份较满意或以上评价的得2分，最高得分4分。 | 资料附后 |
|  | 非本院历史履约评价（3分） | - 根据投标人提供的资料（需评价单位部门盖章），每提供一份较满意或以上评价的得1分，最高得分3分。 | 资料附后 |
|  | 智慧云平台成交量（8分） | 根据投标人提供的成交量进行评分。 - 成交量最高商家，得8分； - 成交量第二商家，得5分； - 成交量第三商家，得2分； - 4、余下成交量商家，得1分。 | 资料附后 |
| 商务部分(12分) | 同类项目业绩及履约评价 | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得3分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 资料附后 |
| 投标报价(30分) | 投标报价得分 | 投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值） |  |